*Информация о проведении экспертно-аналитического мероприятия – анализ расходов на эксплуатацию спортивного объекта «Зал борьбы им. Д.Г. Миндиашвили» за 2019-2022 годы*

В декабре 2022 года КСП завершила экспертно-аналитические процедуры в отношении одного из спортивных объектов МБУ ГСК «Олимп». Проверка включена в план по инициативе городского Совета депутатов.

Заказчиком строительства здания с залом для занятий борьбой выступало краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства». Работы финансировались из средств краевого бюджета. Зал строился чуть более года и сдан в эксплуатацию в августе 2019 года. Фактическая стоимость выполненных работ составила 103,0 млн. руб.

КСП отмечена «затянутость» сроков передачи построенного объекта из государственной собственности в собственность города. Передача Зала борьбы в муниципальную казну состоялась по истечении 1 года и 8 месяцев его эксплуатации. До сих пор не передано муниципалитету наполняющее зал движимое имущество (тренажеры, спортинвентарь, мебель, дорогостоящая аппаратура и т.п) на сумму более 4,0 млн. руб., что препятствует организации должного бухгалтерского учета и надлежащему контролю за его сохранностью.

Зал передан городу с неустраненными дефектами, выявленными в ходе эксплуатации объекта. КСП подтвердила выводы коллег Счетной палаты Красноярского края о недостаточности мер, принимаемых заказчиком к понуждению подрядчика устранить дефекты.

За три года на объекте неоднократно актировались следы намокания стен и потолка, трещины штукатурного слоя, сбои в работе системы вентиляции, иные недоработки. К окончанию 2022 года работа с подрядчиком по устранению дефектов, в рамках гарантийных обязательств, не завершена. Между тем гарантийный срок устранения недоработок истекает летом 2024 года. КСП считает целесообразным усилить взаимодействие с подрядчиком, и принять меры по сокращению сроков исправления некачественно выполненных работ. Иначе проводить ремонтные работы Зала борьбы, возникшие из-за недостатков работы подрядчика, будет бюджет города из собственных средств.

Основными статьями затрат на содержание спортивного объекта в анализируемом периоде явились расходы на оплату труда – 50% общего объема расходов, оплата коммунальных услуг – 41%. Выявленные в ходе эксплуатации дефекты устранялись хоть и длительное время, но за счет подрядчика.